ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Brief AI

Интеллектуальный ассистент для генерации технических заданий

Версия 3.1 (final) | Март 2026

Уровень: PO + бизнес-аналитик + технический анализ + API-контракты

# Содержание

# Проблема

## Кто страдает и почему

Качественное ТЗ — результат работы двух ролей: Product Owner (определяет что строим и зачем) и бизнес-аналитик (формализует требования). Стоимость: 8–16 часов при ставке $50–150/час — $400–$2 400 за один документ. Малый бизнес, стартапы и фрилансеры не могут себе это позволить. В результате ТЗ пишется поверхностно или не пишется вовсе.

| Боль | Последствия | Кто страдает |
| --- | --- | --- |
| Заказчик не может формализовать идею | Разработчик додумывает, результат не совпадает | Обе стороны |
| Никто не задаёт правильных вопросов | Критичные требования вскрываются поздно | Разработчик |
| Противоречия не ловятся | Конфликты между фичами обнаруживаются на этапе разработки | Менеджер |
| ТЗ поверхностное | Переделки: +30–60% к бюджету, +40–80% к срокам | Все |

Дополнительный барьер: многим людям проще объяснить идею устно, чем заполнять формы. Существующие инструменты не поддерживают голосовой ввод с интеллектуальным извлечением данных.

[!] Ключевое противоречие: Ядро продукта — не генерация текста, а процесс сбора и валидации. Если результат будет как у ChatGPT — пользователь не заплатит.

# 1. Цель проекта

Создать веб-приложение Brief AI, которое заменяет роль PO и бизнес-аналитика на этапе создания ТЗ. Пользователь без опыта за 30–60 минут получает документ, достаточный для передачи в разработку.

## 1.1. Критерии достижения

- 70% пользователей доходят от старта wizard до экспорта (бенчмарк Typeform: 65–80%)

- Слепое сравнение: разработчики в 70% случаев предпочитают ТЗ от Brief AI над ТЗ от ChatGPT

- Среднее время сессии ≤ 45 минут для проекта средней сложности (5–10 фич)

# 2. Основные задачи проекта

## 2.1. AI, который думает, а не записывает

AI не принимает первый ответ как финальный: копает до причины, ловит противоречия, добавляет неочевидное, приоритизирует, валидирует.

## 2.2. Два режима ввода — один результат

Текстовый wizard и голосовой ассистент — два входа в одну воронку. Оба приводят к идентичному по структуре документу.

## 2.3. Документ, готовый к передаче в разработку

User stories с критериями приёмки, контекстные NFR, зависимости между фичами, блок открытых вопросов.

## 2.4. Расширяемость

Wizard-движок и шаблон документа — конфигурируемые, не захардкоженные. Новые типы брифов добавляются без переписывания ядра.

# 3. Функциональные требования

## 3.1. User Stories

### US-1: Суть проекта

Как заказчик без технического бэкграунда, я хочу описать идею в свободной форме и получить уточняющие вопросы, чтобы понять, что именно я хочу построить.

Критерии приёмки:

- Пользователь вводит текст (от 20 символов) — AI определяет тип проекта и загружает соответствующий набор типовых фич из базы знаний (feature_catalog)

- AI задаёт 2–4 уточняющих вопроса если менее 3 конкретных сущностей/действий в описании

- AI предлагает переформулировку проблемы — пользователь подтверждает или корректирует

### US-2: Функциональность через предложения

Как пользователь, я хочу видеть готовый список фич для моего типа проекта, чтобы отталкиваться от готового, а не думать с нуля.

Критерии приёмки:

- AI генерирует чеклист 8–15 фич из feature_catalog для определённого типа проекта

- Каждая фича с описанием (1–2 предложения) и указанием зависимостей

- AI проверяет зависимости: «оплата» → автоматически предлагает «корзина» и «авторизация»

- Предупреждение при >15 фич: «Это 6+ месяцев разработки. Приоритизировать?»

### US-3: Приоритизация MoSCoW

Как пользователь, я хочу разделить фичи по приоритетам, чтобы понять scope первой версии.

Критерии: Drag-and-drop по 4 колонкам. AI предупреждает о зависимостях и перегрузе Must (>10 фич).

### US-4: Голосовой ввод

Как заказчик, я хочу наговорить идею голосом, чтобы получить структурированное ТЗ без печати.

Критерии приёмки:

- AI задаёт вопрос (TTS) → пользователь отвечает → транскрипция на экране

- Карточка «вот что я понял» после каждого ответа с привязкой к разделу ТЗ и кнопкой «исправить»

- Точность технических терминов ≥ 90%. Задержка транскрипции ≤ 2с

- Переключение голос/текст на любом шаге без потери данных

[NEW] НОВОЕ v3.0: Стратегия обработки ошибок голосового ввода — не edge case, а повседневная реальность.

| Сценарий ошибки | Поведение системы |
| --- | --- |
| STT неверно распознал термин | Карточка обратной связи подсвечивает слова с низким confidence (<0.7). Пользователь может кликнуть и исправить текстом |
| Пользователь говорит >2 мин без пауз | AI разбивает речь на смысловые блоки по 30–60с. После каждого блока — карточка. При паузе >3с — мягкий промпт: «Давайте зафиксируем эту часть» |
| Фоновый шум | Анализ SNR до начала сессии. Если SNR < 10dB — предложение перейти в текстовый режим. Во время сессии: предупреждение при падении качества |
| Микс языков (RU + EN термины) | Кастомный словарь 500+ терминов. Дополнительно: AI пост-обработка транскрипции — замена очевидных ошибок («куб Эрнест» → «Kubernetes») |
| Потеря соединения (Wi-Fi → LTE) | Буферизация аудио на клиенте до 30с. Автоматический реконнект WebSocket. При обрыве >30с — предложение перейти в текст. Данные wizard сохраняются локально |

### US-5: Просмотр, правка, экспорт

Как пользователь, я хочу увидеть ТЗ, отредактировать и скачать, чтобы получить документ для разработчика.

Критерии: Превью 6 разделов, inline-редактирование, блок «Открытые вопросы», «Проверка полноты», экспорт PDF/DOCX/MD.

### US-6: Шаблоны

5 шаблонов на MVP. Предзаполняют роли, фичи, NFR. Сокращают время на 30%.

### US-7: История и черновики

Автосохранение каждые 30с. Возврат к любому шагу. Дублирование ТЗ как шаблона.

### US-8: Онбординг (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Продукт конкурирует с бесплатным ChatGPT. Без онбординга пользователь не поймёт, почему Brief AI лучше.

Как новый пользователь, я хочу за 2 минуты понять ценность продукта и попробовать без регистрации, чтобы принять решение о регистрации.

Критерии приёмки:

- Лендинг: пример готового ТЗ (интерактивный, с разворачивающимися разделами) + сравнение «Brief AI vs ChatGPT» на одном проекте

- Демо-режим: пройти шаг 1 wizard без регистрации. Пользователь видит, как AI задаёт уточняющие вопросы — это «аха-момент»

- Для продолжения (шаги 2–6 + экспорт) — регистрация. Данные шага 1 сохраняются

- Интерактивный тур: 3 шага с тултипами, объясняющими ключевые элементы интерфейса

## 3.2. Модель данных (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Без модели данных Wizard Engine и Document Service невозможно спроектировать. Команда будет придумывать схему на ходу — именно те переделки, с которыми мы боремся.

| Сущность | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, password_hash, name, oauth_provider, created_at | → много Project |
| Project | id, user_id, title, brief_type (dev/design/marketing), status (draft/done), created_at, updated_at | → 1 User, → 1 WizardSession, → 1 BriefDocument, → 0..1 Template |
| WizardSession | id, project_id, current_step, mode (text/voice), context_summary (TEXT), started_at | → 1 Project, → много WizardStep |
| WizardStep | id, session_id, step_number (1–6), status (pending/active/done), ai_questions (JSONB), user_answers (JSONB), extracted_data (JSONB), updated_at | → 1 WizardSession |
| BriefDocument | id, project_id, sections (JSONB — 6 разделов), open_questions (JSONB), completeness_score (INT), version, exported_at | → 1 Project |
| Template | id, brief_type, name, description, default_steps (JSONB), feature_catalog (JSONB), nfr_defaults (JSONB) | → много Project |
| FeatureCatalog | id, project_type, features (JSONB — название, описание, зависимости) | Справочник, используется AI на шаге 2 |
| VoiceTranscript | id, session_id, step_number, audio_url, raw_text, corrected_text, confidence_scores (JSONB), duration_sec | → 1 WizardSession |

[i] Принцип: JSONB для гибких схем (sections, features) — структура меняется в зависимости от типа проекта. Реляционные поля для стабильных связей (user → project → session).

FeatureCatalog — ключевая сущность. Решает проблему фазировки: wizard на шаге 2 берёт типовые фичи из feature_catalog (a не из промпта), шаблоны в фазе 2 — надстройка над каталогом.

[!] Исправленное противоречие v2: v2 описывала шаблоны в фазе 2, но wizard в фазе 1 уже зависел от типовых фич. Решение: FeatureCatalog входит в фазу 1 (MVP), шаблоны с предзаполнением — в фазе 2.

### Процесс наполнения FeatureCatalog (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: FeatureCatalog — блокирующая задача для MVP. Wizard без каталога не работает. Нужен отдельный workstream.

Объём работы: 5 типов проектов × 10–15 фич = 50–75 записей. Каждая содержит: название, описание (1–2 предложения), зависимости, типовые NFR.

| Этап | Кто | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор фич из реальных ТЗ | Product Owner | Raw-список 100–150 фич из 10–20 реальных ТЗ разных типов |
| 2. Кластеризация и дедупликация | PO + AI (одноразовый скрипт) | 50–75 уникальных фич, сгруппированных по 5 типам |
| 3. Описания и зависимости | PO | Каждая фича: 1–2 предложения + depends_on[] |
| 4. Валидация на 3 реальных пользователях | PO + тестеры | Проверка: понятны ли описания, хватает ли фич |

Срок: параллельно с разработкой фазы 1. Должен быть готов к моменту интеграции wizard с AI Service. Ответственный: Product Owner, не разработчик.

## 3.3. Wizard Engine: структура конфига (НОВОЕ v3.0)

Wizard-движок работает по JSON-конфигу. Каждый тип брифа описывается конфигом:

| Поле конфига | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| brief_type | string | Тип брифа: dev, design, marketing, vacancy, api_spec |
| steps[] | array | Массив шагов wizard (5–8) |
| steps[].id | string | Идентификатор шага (scope, tasks, users, features, nfr, implementation) |
| steps[].ai_role | string | Роль AI на этом шаге (po, analyst, both) |
| steps[].prompt_template | string | Системный промпт для шага с плейсхолдерами {{project_type}}, {{context_summary}} |
| steps[].questions[] | array | Вопросы: тип (open/choice/multi_choice), варианты, валидация |
| steps[].validation_rules | object | Минимум сущностей, обязательные поля, правила непуска дальше |
| steps[].maps_to_section | string | Какой раздел ТЗ заполняет (problem, goal, tasks, func_req, nfr, effects, implementation) |
| steps[].skip_condition | string? | Условие пропуска: если project_type=bot — пропустить шаг «адаптивность» |
| document_template | object | Шаблон выходного документа: разделы, порядок, форматирование |

Кто создаёт конфиги: фазы 1–3 — только разработчики. Фаза 4 — админ-панель для создания кастомных конфигов.

## 3.4. AI Service: стратегия промптинга (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Промпт-стратегия определяет 80% пользовательского опыта. Без проработки — получим ChatGPT в обёртке.

### Архитектура промптов

Отдельный промпт на каждый шаг (a не один на всю сессию). Причины:

- Разные роли AI на разных шагах (PO на 1–2, аналитик на 3–6)

- Контроль размера контекста — в каждый промпт передаётся context_summary, а не весь диалог

- Легче тестировать и итерировать поодиночке

Структура промпта для каждого шага:

- Роль: «Ты — опытный Product Owner / бизнес-аналитик. Твоя задача на этом шаге — [X].»

- Контекст проекта: context_summary с предыдущих шагов (сжатый, не полный диалог)

- Инструкция: конкретные правила поведения (не принимай размытые ответы, предлагай варианты, лови противоречия)

- Формат ответа: JSON-схема для извлечённых данных + текст следующего вопроса

- Примеры: 2–3 примера хороших и плохих ответов с реакцией AI (few-shot)

### Память между шагами

Суммаризация, не полный контекст. После каждого шага AI генерирует context_summary (500–1000 токенов):

- Тип проекта, проблема, цель (из шага 1)

- Список выбранных фич с приоритетами (из шагов 2–3)

- Пойманные противоречия и нерешённые вопросы

- Ключевые ограничения (платформа, бюджет, стек)

context_summary хранится в WizardSession и обновляется после каждого шага.

### Structured Facts — защита от потери деталей (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: Суммаризация может потерять критичное ограничение с шага 2, и на шаге 5 AI предложит несовместимое решение.

Помимо context_summary в каждый промпт передаются structured_facts — жёсткий список key-value фактов, которые нельзя потерять:

- project_type: web / mobile / bot / api / design

- platform: iOS, Android, web, all

- budget_constraint: если указан

- must_features[]: список Must-фич из MoSCoW

- auth_type: email / phone / oauth / none

- has_payments: true/false

- target_users: список ролей

- contradictions_found[]: зафиксированные противоречия

- user_overrides[]: предупреждения, которые пользователь проигнорировал

structured_facts передаются в каждый промпт целиком (~200–400 токенов). context_summary — как дополнение для контекста. Хранятся в WizardSession.extracted_data.

### Проверка противоречий

Отдельный вызов AI после шагов 4 и 6. Промпт: «Проанализируй собранные данные и найди противоречия, пропущенные зависимости и нереалистичные требования.» Результат показывается пользователю до перехода к следующему шагу.

### Упёртость AI: когда пользователь не знает ответ

AI не пускает дальше без конкретики, но пользователь может реально не знать. Стратегия:

- Попытка 1: AI переформулирует вопрос проще

- Попытка 2: AI предлагает готовые варианты ответа на выбор

- Попытка 3: AI фиксирует вопрос как «открытый» и пускает дальше с пометкой в документе

Максимум 3 попытки на вопрос — иначе пользователь фрустрируется и бросает wizard.

### Право пользователя на несогласие (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: AI ловит противоречия и не пускает дальше. Но если пользователь уверен, что противоречия нет — wizard становится тюрьмой.

Решение: каждый блок валидации и предупреждения содержит кнопку «Продолжить, несмотря на предупреждение».

- AI фиксирует override в structured_facts.user_overrides[]

- В финальном ТЗ появляется пометка: «Пользователь проигнорировал предупреждение о [X]»

- Не блокирует, но информирует разработчика, который получит ТЗ

## 3.5. Управление контекстным окном (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Расчёт себестоимости v2 был занижен в 2–3 раза из-за игнорирования роста контекста.

| Этап сессии | Вход (tokens) | Выход (tokens) | Стоимость вызова |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1: первый вопрос | ~2K (промпт + ответ) | ~500 | ~$0.01 |
| Шаг 1: уточнения (2–3 вызова) | ~3–5K | ~500 каждый | ~$0.02–0.04 |
| Шаг 1: суммаризация | ~5K | ~800 (context_summary) | ~$0.02 |
| Шаги 2–6 (по 3–4 вызова каждый) | ~3–6K (промпт + summary + ответ) | ~500 каждый | ~$0.10–0.30 |
| Проверка противоречий (×2) | ~8–10K (все данные) | ~1K | ~$0.06–0.08 |
| Финальная генерация ТЗ | ~12–15K (все данные + инструкции) | ~3–5K (документ) | ~$0.10–0.15 |
| ИТОГО (20–28 вызовов) | ~80–120K суммарно | ~12–18K | $0.40–$0.70 |

[!] Пересчитанная себестоимость: v2 заявляла $0.15–0.50 за Claude API. Реально: $0.40–0.70 за текстовую сессию. С голосом: $0.70–1.20. Маржа при $15/мес и 5 ТЗ: 60–77% (вместо 68–90%). Экономика всё ещё сходится, но запас меньше.

## 3.6. Стратегия тестирования качества AI (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Метрика «слепое сравнение ≥ 70%» бесполезна без методологии измерения.

### Автоматические тесты (каждый деплой)

- Тестовый набор: 15 сценариев (по 3 на каждый из 5 типов проектов). Каждый — набор ответов пользователя на 6 шагов + эталонный результат

- Структурная валидация: все 6 разделов присутствуют, нет пустых блоков, user stories соответствуют формату

- Семантическая проверка: AI-оценщик (отдельный вызов Claude) сравнивает сгенерированное ТЗ с эталоном по 5 критериям: полнота, конкретность, непротиворечивость, привязанность к контексту, пригодность для разработки

- Regression-порог: при изменении промптов качество не должно падать более чем на 5% по любому критерию

### Ручное тестирование (раз в спринт)

- 3 разработчика-оценщика получают 5 пар ТЗ (Brief AI vs ChatGPT) на одинаковых проектах, без указания источника

- Оценивают по 5-балльной шкале: «смог бы я начать разработку по этому ТЗ?»

- Цель: Brief AI в 70% сравнений получает оценку выше

### Пример тестового сценария (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: Без примера разработчик тестового фреймворка не знает, как выглядит сценарий.

Сценарий #1: Интернет-магазин одежды (средняя сложность)

| Шаг | Ввод пользователя | Ожидание от AI |
| --- | --- | --- |
| 1. Суть | «Хочу интернет-магазин одежды» | AI определяет тип: e-commerce. Спрашивает: какая проблема? кто конкуренты? почему не Shopify? |
| 2. Фичи | Выбирает: каталог, корзина, оплата, личный кабинет, фильтры | AI добавляет: «Вы выбрали оплату — нужна авторизация. Какая?» |
| 3. MoSCoW | Всё в Must | AI: «8 фич в Must — это 4+ месяца. Стоит ли фильтры перенести в Should?» |
| 4. NFR | «Не знаю про нагрузку» | AI предлагает: «Для нового магазина: 100 одновременных пользователей? Подходит?» |

Эталонный результат: ТЗ содержит все 6 разделов. Раздел «Проблема» упоминает конкурентов. User stories включают авторизацию (добавлена AI). Фильтры в Should. Нагрузка указана конкретно (100 пользователей).

Критерии оценки (1–5 по каждому): полнота (все разделы заполнены), конкретность (нет шаблонных фраз), непротиворечивость (оплата и авторизация согласованы), привязанность (конкуренты упомянуты), пригодность (разработчик может начать). Порог: средняя ≥ 4.0.

## 3.7. API-контракты между сервисами (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: Без API-контрактов фронтенд и бэкенд проектируют интерфейс независимо — потом переделывают.

### Frontend → API Gateway → Wizard Engine

| Эндпоинт | Метод | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST /api/wizard/sessions | POST | Создать сессию. Body: { brief_type, template_id? }. Response: { session_id, first_step } |
| GET /api/wizard/sessions/:id | GET | Получить состояние сессии (восстановление черновика) |
| PUT /api/wizard/sessions/:id/steps/:step | PUT | Отправить ответ на шаг. Body: { user_answer }. Response: { ai_response, extracted_data, next_question?, validation_errors? } |
| POST /api/wizard/sessions/:id/override | POST | Продолжить несмотря на предупреждение. Body: { warning_id } |
| POST /api/wizard/sessions/:id/generate | POST | Сгенерировать ТЗ. Response: { document_id, preview_url } |
| GET /api/documents/:id/export/:format | GET | Экспорт (pdf/docx/md). Response: file stream |

### Wizard Engine → AI Service (внутренний)

Запрос:

- prompt_template — шаблон промпта для шага (из конфига wizard)

- context_summary — сжатый контекст предыдущих шагов

- structured_facts — жёсткие факты (key-value)

- user_answer — текущий ответ пользователя

- feature_catalog — релевантный каталог фич для типа проекта

Ответ (JSON):

- extracted_data — извлечённые данные для раздела ТЗ (JSONB)

- next_question — следующий вопрос (null если шаг завершён)

- contradictions[] — найденные противоречия

- updated_facts — обновлённые structured_facts

- updated_summary — обновлённый context_summary

- step_complete — true/false (можно ли переходить дальше)

### Frontend ↔ Voice Service (WebSocket)

| Событие | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| audio_chunk | Client → Server | Бинарный аудиофрагмент (16kHz, mono, opus) |
| transcript_partial | Server → Client | Промежуточная транскрипция (отображается в реалтайме) |
| transcript_final | Server → Client | Финальный текст + confidence_scores[] по словам |
| feedback_card | Server → Client | Карточка: { extracted_data, maps_to_section, low_confidence_words[] } |
| tts_audio | Server → Client | Аудиопоток вопроса AI (opus stream) |
| correction | Client → Server | Исправление от пользователя: { word_index, corrected_text } |
| snr_warning | Server → Client | SNR < 10dB: предложение перейти в текст |

## 3.8. Аналитические события (НОВОЕ v3.1)

[NEW] Почему добавлено: Метрики успеха описаны, но без списка событий после запуска нечем измерять.

| Событие | Параметры | Какую метрику питает |
| --- | --- | --- |
| onboarding_demo_started | source (landing/direct) | Конверсия онбординга |
| onboarding_demo_to_registration | time_spent_sec | Конверсия онбординга |
| wizard_started | brief_type, mode (text/voice), template_id? | Конверсия wizard |
| wizard_step_completed | step_number, duration_sec, mode | Время сессии, дроп-офф по шагам |
| wizard_abandoned | last_step, total_time_sec, reason? | Конверсия, узкие места |
| ai_question_asked | step, question_number | Глубина диалога |
| ai_contradiction_found | step, contradiction_type | Качество AI |
| ai_override_used | step, warning_type | Частота несогласия |
| voice_mode_activated | step | Популярность голоса |
| voice_error | error_type (snr/timeout/disconnect) | Качество голоса |
| voice_to_text_switch | step, reason | Фолбэк-сценарии |
| document_generated | completeness_score, open_questions_count | Качество ТЗ |
| document_exported | format (pdf/docx/md) | Конверсия wizard |
| document_edited | section_name, edit_length | Качество генерации |

[i] Принцип: События покрывают всю воронку: онбординг → wizard → генерация → экспорт. Каждая метрика из п.5.2 вычисляется из этих событий.

# 4. Нефункциональные требования

## 4.1. Производительность

| Метрика | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Ответ AI | ≤ 5с | Стриминг Claude: первый токен 0.5–1с, полный ответ до 5с |
| Задержка STT | ≤ 2с | Deepgram streaming ~300ms + обработка |
| Генерация документа | ≤ 20с | Включает проверку противоречий + рендер |
| FCP | ≤ 1.5с | Next.js SSR |
| Time to First Question | ≤ 3с | От клика «Начать» до появления первого вопроса AI. Конфиг и каталог прелоадятся, AI-сессия инициализируется параллельно. >5с = пользователь уйдёт |

## 4.2. Масштабируемость

MVP: 100 одновременных пользователей (~3 000 MAU). Очередь задач (BullMQ) для тяжёлых операций. Rate-limit awareness для Claude API.

## 4.3. Безопасность

Brief AI хранит бизнес-идеи — интеллектуальная собственность. Утечка = смерть продукта.

- HTTPS (HSTS, TLS 1.3). Пароли: Argon2id. JWT 15мин + httpOnly refresh 7д

- Шифрование ТЗ at rest (AES-256). Аудио — отдельно

- Anthropic API: данные не используются для обучения. Rate limiting: 60 RPM / юзер

- CSP, XSS-фильтрация, CSRF-токены

## 4.4. Нестабильное соединение (НОВОЕ v3.0)

[NEW] Почему добавлено: Голосовой режим позиционируется для мобильного сценария. Мобильный = нестабильный интернет.

- Буфер аудио на клиенте: до 30с при потере соединения. Автоотправка после реконнекта

- WebSocket reconnect: автоматический с exponential backoff (1с, 2с, 4с, макс 30с)

- Wizard state: сохраняется локально (IndexedDB) + синхронизация с сервером при восстановлении сети

- Graceful degradation: обрыв >30с → предложение перейти в текст. Данные не теряются

## 4.5. Доступность

Адаптив: десктоп ≥1280px, планшет ≥768px, мобильный ≥375px. Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 мажорные версии). WCAG 2.1 AA для текстового режима.

## 4.6. Надёжность

Uptime 99% (MVP). Автосохранение: 30с в Redis, 5мин в PostgreSQL. Бэкапы: ежедневно, хранение 30 дней.

## 4.7. Локализация

MVP: русский язык. i18n-ready архитектура. Кастомный словарь STT: 500+ терминов.

# 5. Эффекты проекта

## 5.1. Количественные

| Эффект | Без Brief AI | С Brief AI | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Время ТЗ | 8–16 часов | 30–60 мин | Среднее время аналитика |
| Стоимость | $400–$2 400 | $0.40–$1.20/сессия | Пересчитанно в v3 |
| Полнота | 40–60% | ≥ 85% | Чеклист по типу проекта |
| Переделки | +30–60% к бюджету | +10–20% | Гипотеза, требует валидации |

[!] Честность: Эффект «снижение переделок» — гипотеза. Валидировать в первые 3 месяца.

## 5.2. Метрики успеха

| Метрика | Цель | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Конверсия wizard | ≥ 70% | Бенчмарк Typeform: 65–80% |
| Время сессии | ≤ 45 мин | >45 мин = усталость. <15 = поверхностно |
| Retention 30d | ≥ 25% | ТЗ — разовый артефакт. 25% с расширением брифов |
| Слепое сравнение vs ChatGPT | ≥ 70% | Измеряется по методологии из п.3.6 |

# 6. Требования к реализации

## 6.1. Технологические ограничения (жёсткие)

| Компонент | Решение | Почему |
| --- | --- | --- |
| AI | Claude API (Sonnet) | Баланс цена/качество. GPT-4 дороже, опенсорс недостаточен |
| STT | Deepgram/AssemblyAI streaming | Whisper не реалтайм. Web Speech API нестабильно |
| БД | PostgreSQL + JSONB | Реляционные связи + гибкие схемы wizard |
| Хранилище | S3-совместимое | Документы + аудио. Масштабируемость |

## 6.2. Архитектура

7 сервисов: Frontend (Next.js), API Gateway, Wizard Engine (конфигурируемый, JSON-конфиги), AI Service (отдельный промпт на шаг + context_summary), Voice Service (WebSocket + STT/TTS + буферизация), Document Service (шаблоны DOCX/PDF/MD), Storage (PostgreSQL + Redis + S3).

## 6.3. Себестоимость сессии (пересчитано v3.0)

| Компонент | Текст | Голос |
| --- | --- | --- |
| Claude API (20–28 вызовов, растущий контекст) | $0.40–$0.70 | $0.40–$0.70 |
| STT (Deepgram, ~15 мин) | — | $0.10–$0.30 |
| TTS (~3 мин) | — | $0.05–$0.15 |
| Инфра | ~$0.02 | ~$0.03 |
| ИТОГО | $0.42–$0.72 | $0.55–$1.18 |

[i] Экономика: При $15/мес и 5 ТЗ: себестоимость $2.10–5.90. Маржа: 60–86%. Хуже чем v2 (68–90%), но всё ещё здоровая юнит-экономика.

## 6.4. Этапность (исправлено v3.0)

[NEW] Изменения: FeatureCatalog перенесён в фазу 1. Добавлен онбординг и тестовый набор AI.

Фаза 1 — MVP:

- Текстовый wizard (6 шагов) + AI с ролью PO/аналитика

- FeatureCatalog для 5 типов проектов (интернет-магазин, лендинг, CRM, мобайл, бот)

- Онбординг: демо шага 1 без регистрации + пример готового ТЗ

- Генерация ТЗ (6 разделов) + блоки «Открытые вопросы» и «Полнота»

- Экспорт: Markdown + PDF

- 15 тестовых сценариев + автоматические проверки качества

Фаза 2 — Голос и шаблоны:

- Голосовой ассистент (STT + TTS + карточка + обработка ошибок)

- 5 шаблонов с предзаполнением (надстройка над FeatureCatalog)

- DOCX-экспорт, OAuth Google

- Offline-режим: буферизация, IndexedDB, reconnect

Фаза 3 — Расширение:

- Новые типы брифов (дизайн, маркетинг, вакансия)

- Адаптивный шаблон документа, история версий

Фаза 4 — Масштабирование:

- Командная работа, API, кастомные конфиги wizard через админ-панель

## 6.5. Открытые вопросы

Решено в v3.1: процесс наполнения FeatureCatalog, API-контракты, structured_facts, онбординг, аналитические события, тестовый сценарий.

Остаются открытыми:

- TTS на русском: ElevenLabs vs YandexSpeechKit — A/B тест на реальных пользователях

- Словарь STT: 500 терминов — начальная оценка. Уточнить после 100 голосовых сессий

- Команда MVP: минимум 1 fullstack + 1 AI/ML + 1 дизайнер

- Юрисдикция данных: 152-ФЗ если пользователи из РФ

- CAC: не рассчитан. Необходимо для валидации юнит-экономики

- Оптимизация контекста: стратегия суммаризации может терять важные детали — требует тестирования на реальных сценариях